| Massnahmenplan |
| --- |
| Risiko Nr. und Name | 1 | Technologische Veränderungen, die das bestehende Geschäft gefährden können |
| Risikoverantwortlicher | Hans Mustermann, Leiter Technologie |
| Risikokategorie | ( Extern | ( Strategisch | ( Operativ | ( Finanziell |
| Risikobeschreibung | Verschiedene Technologien sind auf den Markt gekommen, die das bestehende Geschäftsmodell gefährden könnten. Falls die Konkurrenten schneller als Musterfirma AG neue Produkte auf den Markt bringen, können die Auswirkungen tiefgreifend |
| Risikotreiber/ Risikoursachen | Verzögerung bei der Markteinführung neuer Produkte Ungenügende Investitionen in F & E Falsche Strategie bei der Festlegung des Produkteportfolios |
| Risikostrategie | ( Akzeptieren | ( Reduzieren | ( Vermeiden | ( Transferieren |
|  | Aggressive Anpassung der Strategien und Massnahmen, um ein umsatzstarkes Portfolio aufzubauen Marktführerschaft in der Entwicklung von Substitutionsprodukten und der Erarbeitung von Chancen |
| Bestehende Massnahmen | F&E-Budget wurde im letzten Geschäftsjahr um 250% gesteigert Neue Anstellungsrichtlinien in Kraft gesetzt, um kompetente Entwicklungsmitarbeiter im Bereich F&E zu rekrutieren |
| Massnahme | Verantwortlich | Meilenstein | Termin | Status |
| 1. Prototypen zur Marktreife bringen | Hans Muster | Prototyp 1 Prototyp 2 | 30.9.2009 31.12.2009 | Offen Offen |
| 2. Akquisition eines substituierenden Anbieters | Fritz Muster | Akquisitionsofferte | 30.6.2009 | gestartet |
| 3. Rekrutierung von zwei neuen Mitarbeitern im Bereich F&E | Anna Muster | Anstellung Mitarbeiter 1 Anstellung Mitarbeiter 2 | 30.6.2009 31.7.2009 | Beendet Beendet |